FACTURE

**DESCRIPTION DETAILLEE DES SERVICES**

Equipe du projet

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| 1 Chargé de la documentation utilisateur =**60 H**  1 Chargé de la documentation technique **=60 H**  3 développeurs PHP ( 6 heures X 5 jours X 4 sem X 3 mois ) x 3 développeurs **=1080 H**  1 spécialiste de la technologie (1 heures X 5 jours X 4 sem X 3 mois) **=60 H**  1 intégrateur ( 2 heures X 5 jours X 4 sem X 3 mois) **=120 H**  1 designer web ( 3 heures X 5 jours X 4 sem X 3 mois ) **=180 H**  1 infographiste ( 1 heures X 5 jours X 4 sem X 1 mois ) **=20 H**  1 testeur technique ( 4 heures X 5 jours X 4 sem X 5 mois) **=400 H**  2 testeurs beta simulateur ( 4 heures X 5 jours X 4 sem X 5 mois) X2 **=800 H**  1 coordonnateur de tests ( 2 heures X 5 jours X 4 sem X 5 mois) **=200 H**  1 architecte logiciel ( 6 heures X 5 jours X 4 sem X 2 mois) **=240 H**  1 Chargé de l'optimisation technique ( 1 heures X 5 jours X 4 sem X 3 mois) **=60 H**  1 Chef de projet ( 1 heures X 5 jours X 4 sem X 3 mois) **=60 H**  1 Consultant en charge des technologies : **20 H**  **Total membres de l’équipe : 17 personnes**  **Estimation partiel heure de travail : 3360 H** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nombre des tables de la base de données : 18** |  |  |  |
| Certification tiers (Webtronix) |  | **1600 $** |  |
| Formation des utilisateurs par rôle ou profile   * profile administrateur (2 heures X 4 séances=8 heures) * profile petit client (2 heures X 4 séances = 8 heures) * profile grand fournisseur (2 heures X 4 séances = 8 heures) * profile GRCS (2 heures X 4 séances = 8 heures)   **Total heures formation 32 heures** |  |  |  |

**CARACTERISTIQUES POUVANT DETERMINER LE COUT DU PROJET**

***Nombres total des fonctionnalités :***

***Nombre totale de classe PHP***

***18 entités***

***18 contrôleurs***

***50+ Pages HTML***

***Contraintes fonctionnelle : plusieurs***

***Total minimum fichier : 86 fichiers***

***Nombre des tables : 18***

***Total estimé d’heures de travail : 3360 + 32= 3392 heures***

***Le coût peut s’exprimer soit par table soit par heure***

**Coût horaire : 5 $ par heure ce qui fait 5 X 3392 = 16965 dollars**

**Coût par table : 400 $ ce qui fait 400 X 18 = 7200 dollars**